ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
по дисциплине CSE842 «Capstone Project»

Дисциплина: CSE842 «Capstone Project». Образовательная программа: 6B06102 «Computer Science», 4 курс, 8 семестр. Кредиты: 5 ECTS.
Инструкция: в каждом задании выберите один правильный ответ из четырёх. Вопросы охватывают темы лекций 1–15 (недели 1–15); каждый вариант содержит 80 вопросов. Время выполнения — 90 минут. Ключи ответов приведены в конце документа.
ВАРИАНТ 1
1. Исследования и разработки (R&D) в программном проекте объединяют:
А) только тестирование готовой системы
Б) только маркетинговые исследования
В) только написание кода
Г) получение нового знания о возможности решения и его превращение в работающий продукт
2. Спиральная модель Боэма характеризуется тем, что:
А) этапы выполняются строго один раз
Б) требования не фиксируются
В) тестирование отсутствует
Г) итерации управляются рисками, а риски снижаются прототипами и анализом
3. Границы проекта (scope) защищают команду прежде всего от:
А) ошибок компиляции
Б) бесконечного расширения требований (scope creep)
В) утечки паролей
Г) медленных запросов к БД
4. Критерии SMART требуют, чтобы цель была:
А) конкретной, измеримой, достижимой, значимой и ограниченной во времени
Б) одобренной всеми пользователями
В) сформулированной в виде технологии
Г) сложной, масштабной, абстрактной
5. Индивидуальный вклад участника команды подтверждается прежде всего:
А) числом строк кода
Б) устным заявлением капитана команды
В) историей коммитов, задачами в трекере, разделами документации и ответами на защите
Г) оценкой за прошлый семестр
6. Какой набор инструментов минимально необходим команде с первой недели?
А) только графический редактор
Б) только мессенджер
В) только текстовый редактор
Г) Git и хостинг репозитория, трекер задач, CI, средство диаграмм
7. Почему в матрицу альтернатив включают самую простую альтернативу?
А) её всегда выбирают
Б) так требует лицензия
В) она не требует оценки
Г) она служит базой сравнения: сложное решение должно дать заметный выигрыш
8. Временная осуществимость отвечает на вопрос:
А) сколько пользователей у аналогов
Б) какой язык программирования быстрее
В) успеет ли команда выполнить работу в заданный срок
Г) сколько стоит хостинг
9. Решение make-or-buy в Capstone Project рекомендуется принимать так:
А) решать на защите
Б) всё покупать
В) всё писать самим, включая СУБД
Г) ядро сквозного сценария реализовать самим, вспомогательные функции можно заимствовать с указанием источника
10. Риск формулируется по схеме:
А) функция → класс → метод
Б) причина → событие → последствие
В) ввод → вывод → отчёт
Г) тест → дефект → сбой
11. Если лидер матрицы альтернатив меняется при небольшом изменении веса, команде следует:
А) изменить веса так, чтобы победила любимая технология
Б) удалить спорный критерий
В) проверить спорный критерий экспериментом и предусмотреть план отступления
Г) выбрать лидера без проверки
12. Пользовательская история записывается в форме:
А) SELECT ‹поля› FROM ‹таблица›
Б) дано ‹данные›, найти ‹ответ›
В) если ‹условие›, то ‹действие›
Г) как ‹роль›, я хочу ‹действие›, чтобы ‹ценность›
13. Какой метод выявления требований лучше всего раскрывает неявные правила работы?
А) голосование в команде
Б) наблюдение за тем, как работа выполняется сейчас
В) опрос через анкету с вариантами
Г) чтение рекламы конкурентов
14. Трассируемость требования обеспечивается:
А) номером страницы
Б) уникальным идентификатором и ссылкой на источник
В) жирным шрифтом
Г) размером документа
15. Категория Won't в MoSCoW означает:
А) желательно при наличии времени
Б) важно, но есть обходной путь
В) сознательно исключено из текущего проекта
Г) обязательно к реализации
16. Как поступить с требованием, для которого не удаётся сформулировать тест?
А) оставить без изменений
Б) удалить из проекта без обсуждения
В) переформулировать, так как оно непроверяемо
Г) перенести в раздел литературы
17. Рекомендуемая доля трудоёмкости требований Must:
А) не более примерно 60%, чтобы осталось время на испытания и отчёт
Б) 10%
В) 100%
Г) не имеет значения
18. ADR (Architecture Decision Record) фиксирует:
А) список дефектов
Б) результаты юзабилити-теста
В) контекст, альтернативы, решение и последствия значимого архитектурного решения
Г) журнал коммитов
19. Низкое сцепление означает:
А) модули не обмениваются данными вообще
Б) модули минимально знают о внутреннем устройстве друг друга
В) модули написаны на разных языках
Г) модуль содержит одну строку
20. Основной недостаток микросервисов для студенческого проекта:
А) запрет использования Python
Б) невозможность писать тесты
В) отсутствие API
Г) сложность сети, данных, развёртывания и мониторинга
21. Почему декомпозицию выполняют по предметной области, а не по техническим слоям?
А) так требует компилятор
Б) так меньше файлов
В) изменения бизнес-функции локализуются в одном модуле
Г) слоёв не существует
22. Кэширование — тактика прежде всего для:
А) юридической чистоты
Б) лицензирования
В) производительности
Г) удобства чтения кода
23. Порядок проверок запроса как часть контракта:
А) 409 → 404 → 422 → 401 → 400
Б) 400 → 401 → 422 → 404 → 409
В) случайный
Г) определяется каждым разработчиком отдельно
24. Время в базе данных рекомендуется хранить:
А) только датой без времени
Б) в UTC в формате ISO 8601
В) строкой «вчера вечером»
Г) в местном времени без пояса
25. Предусловие операции контракта — это:
А) условие, которое должно быть истинным до вызова
Б) имя поля
В) результат после вызова
Г) код ошибки
26. Заголовок Idempotency-Key применяется для:
А) выбора языка
Б) защиты от дубликатов при повторной отправке POST-запроса
В) сжатия ответа
Г) аутентификации пользователя
27. Гарантия доставки «как минимум один раз» требует от получателя:
А) идемпотентной обработки повторных событий
Б) шифрования пароля
В) отключения журналов
Г) синхронного ответа
28. Контрактное тестирование проверяет:
А) соответствие реализации спецификации интерфейса
Б) орфографию документации
В) скорость интернета
Г) настройки монитора
29. Угроза внешней достоверности эксперимента:
А) эксперимент на 100 записях вместо реалистичных 100 тыс.
Б) использование Python
В) опечатка в отчёте
Г) ошибка округления в выводе
30. Опровержение гипотезы на неделе 6 следует рассматривать как:
А) ошибку преподавателя
Б) повод скрыть данные
В) провал проекта
Г) ценный результат, позволяющий вовремя сменить подход
31. Для сравнения времени отклика двух альтернатив с асимметричным распределением подходит:
А) критерий Манна — Уитни или сравнение перцентилей
Б) сравнение одного измерения
В) подбрасывание монеты
Г) сравнение только средних значений
32. Протокол эксперимента обязательно содержит:
А) только название эксперимента
Б) только итоговую цифру
В) гипотезу, план, сырые и обработанные результаты, вывод, угрозы и решение
Г) только код без пояснений
33. Почему среднее время ответа плохо описывает опыт пользователя?
А) среднее больше максимума
Б) среднее всегда равно нулю
В) несколько очень медленных запросов почти не меняют среднее, но заметны пользователю
Г) среднее нельзя вычислить
34. Матрица трассируемости связывает:
А) задачу, спринт и оценку
Б) файл, папку и диск
В) пароль, логин и роль
Г) требование, компонент и тест
35. Заглушка (stub) при нисходящей интеграции:
А) вызывает модуль сверху
Б) измеряет производительность
В) заменяет недостающий нижний модуль и возвращает фиксированные ответы
Г) шифрует трафик
36. Непрерывная интеграция предполагает:
А) отказ от системы контроля версий
Б) частое слияние изменений в основную ветку с автоматической сборкой и тестами
В) ручное копирование файлов
Г) одну сборку в конце семестра
37. Тестовый оракул — это:
А) способ определить, правилен ли фактический результат теста
Б) база данных Oracle
В) предсказание сроков проекта
Г) генератор случайных чисел
38. Драйвер при восходящей интеграции — это:
А) тестовый код, вызывающий нижний модуль вместо недостающего верхнего
Б) файл конфигурации
В) модуль базы данных
Г) драйвер видеокарты
39. Покрытие требований тестами считают как:
А) число ошибок
Б) долю требований, у которых есть хотя бы один тест
В) время работы тестов
Г) число строк тестов
40. Наибольший вес среди критериев РК1 имеет критерий:
А) архитектура, данные и интерфейсы подсистем (5 баллов)
Б) число слайдов
В) оформление титульного листа
Г) презентация и ответы (3 балла)
41. Решение «пройден с доработкой» означает:
А) проект закрыт
Б) обзор нужно полностью повторить
В) реализация начинается, а существенные замечания устраняются в установленный срок
Г) замечаний нет
42. Инспекция отличается от неформального обсуждения тем, что:
А) имеет роли, чек-листы и метрики
Б) не фиксирует результаты
В) проводится без автора
Г) проходит без подготовки
43. Критерий входа обзора РК1:
А) репозиторий пуст
Б) в проекте нет ни одного требования
В) презентация не готова
Г) все документы комплекта готовы, эксперимент выполнен и материалы отправлены рецензентам
44. Модуль EDGE в силлабусе предусматривает:
А) покупку лицензий
Б) взаимное рецензирование архитектуры со студентами Penn State и совместное техническое резюме
В) оплату обучения
Г) сдачу экзамена онлайн
45. Линтер — это инструмент, который:
А) форматирует диск
Б) находит ошибки и подозрительные конструкции в коде без запуска
В) запускает сервер
Г) рисует диаграммы
46. Модель ветвления GitHub flow предполагает:
А) ветку на каждого студента навсегда
Б) работу всех в одной ветке без проверок
В) короткие ветки задач и слияние в main через pull request с зелёной сборкой
Г) отказ от main
47. «Тест новичка» для инструкции запуска означает:
А) человек, не знакомый с проектом, запускает систему по README без подсказок
Б) тест для первокурсников
В) проверку орфографии
Г) запуск только юнит-тестов
48. Файл .env.example в репозитории содержит:
А) результаты тестов
Б) видео демонстрации
В) перечень переменных окружения с безопасными значениями по умолчанию
Г) настоящие пароли
49. Проверка того, что ядро не импортирует sqlite3, отражает принцип:
А) кэширования
Б) зависимости направлены от инфраструктуры к ядру
В) шифрования
Г) ядро должно знать все детали БД
50. Сколько баллов даёт результат недели 9 (первая работающая версия)?
А) 0
Б) 4
В) 40
Г) 20
51. docker compose используется для:
А) редактирования текста
Б) написания тестов
В) описания и запуска нескольких связанных контейнеров системы
Г) рисования диаграмм
52. Почему сервер в тесте слушает порт 0?
А) операционная система выбирает свободный порт, и тест не конфликтует с другими процессами
Б) так требует HTTP
В) порт 0 самый быстрый
Г) порт 0 защищён паролем
53. Общая база данных как способ интеграции подсистем нежелательна, потому что:
А) её нельзя создать
Б) она не хранит данные
В) она всегда медленная
Г) создаёт сильное сцепление подсистем
54. Где выполняется демонстрация недели 10?
А) на ноутбуке разработчика с ручными настройками
Б) на слайдах
В) в графическом редакторе
Г) на версии, собранной из репозитория по инструкции
55. Асинхронная интеграция через очередь даёт:
А) слабую связанность подсистем ценой задержки доставки
Б) мгновенную доставку без задержек
В) отказ от сети
Г) отсутствие ошибок
56. Покрытие MC/DC требует, чтобы:
А) покрытие измерялось вручную
Б) каждое элементарное условие независимо влияло на результат решения
В) тестов было не меньше 100
Г) каждая строка выполнилась один раз
57. Приёмочное тестирование проверяет:
А) стиль кода
Б) критерии приёмки из спецификации требований
В) скорость компиляции
Г) лицензии библиотек
58. Метод «думай вслух» применяется в:
А) нагрузочном тестировании
Б) юзабилити-тестировании
В) рецензировании кода
Г) анализе логов
59. Что делать с провалившимися тестами перед сдачей протокола?
А) подогнать ожидаемый результат
Б) удалить
В) закомментировать
Г) оставить и связать с дефектами для исправления
60. Инструмент coverage.py измеряет:
А) число пользователей
Б) скорость сети
В) размер БД
Г) покрытие кода тестами
61. Три основных сигнала наблюдаемости:
А) слайды, отчёт, видео
Б) пароли, токены, ключи
В) журналы, метрики, трассировки
Г) классы, методы, поля
62. Что нельзя записывать в журнал?
А) идентификатор запроса
Б) код ошибки
В) время события
Г) пароли и токены доступа
63. Регрессия — это:
А) улучшение производительности
Б) дефект в ранее работавшей функции из-за нового изменения
В) статистический метод
Г) откат версии
64. Blameless postmortem означает:
А) разбор инцидента без поиска виноватых с целью улучшить процесс
Б) наказание виновного
В) отказ от разбора
Г) разбор только после защиты
65. Дефект «<= вместо <» в проверке пересечения интервалов относится к классу:
А) ошибок на границе
Б) ошибок конфигурации
В) ошибок кодировки
Г) утечек ресурсов
66. Ограничения решения в отчёте следует формулировать:
А) не указывать
Б) общими фразами
В) конкретно, с числами и условиями
Г) только в устной форме
67. Технический долг — это:
А) сознательно отложенные улучшения кода и архитектуры с оценкой стоимости исправления
Б) число открытых вкладок
В) задолженность по оплате обучения
Г) долг перед библиотекой
68. Инструмент pip-audit применяется для:
А) построения графиков
Б) форматирования кода
В) измерения покрытия
Г) поиска известных уязвимостей в зависимостях
69. Функциональная полнота может быть измерена как:
А) число классов
Б) X = 1 − A/B, где A — нереализованные требования, B — все требования
В) время сборки
Г) число тестов в секунду
70. Оценка удобства SUS около 68 баллов считается:
А) средней
Б) невозможной
В) отличной
Г) неудовлетворительной
71. Код со Stack Overflow распространяется по лицензии:
А) CC BY-SA, требующей указания источника
Б) GPL
В) только для чтения
Г) без лицензии
72. Сценарий демонстрации содержит:
А) только название системы
Б) только ссылку на репозиторий
В) шаги, исполнителя, данные, ожидаемый результат и время каждого шага
Г) список литературы
73. «Тест чистой машины» проверяет:
А) антивирус
Б) чистоту клавиатуры
В) скорость SSD
Г) запуск по инструкции на компьютере, где проект никогда не запускался
74. Таблицы результатов отчёта рекомендуется:
А) придумывать
Б) не включать
В) переписывать вручную
Г) генерировать из протоколов испытаний, чтобы не было расхождений
75. Сколько раз рекомендуется провести репетицию защиты?
А) не менее двух, в полном составе и с хронометражем
Б) ни разу
В) только индивидуально
Г) один раз без хронометража
76. CHANGELOG.md содержит:
А) видео демонстрации
Б) пароли
В) добавленные функции, исправленные дефекты и известные проблемы по версиям
Г) список студентов
77. Что оценивается на РК2 по сравнению с РК1?
А) только список литературы
Б) только идея проекта
В) доказательства работы прототипа и выполнения требований, а не только замысел
Г) только оформление
78. Число строк кода как мера индивидуального вклада:
А) единственная мера
Б) не является надёжной мерой: учитываются проектирование, испытания, документация, интеграция
В) всегда точная мера
Г) запрещено показывать
79. Dockerfile, где зависимости устанавливаются до копирования кода, позволяет:
А) убрать необходимость тестов
Б) уменьшить безопасность
В) запустить без Docker
Г) ускорить повторную сборку за счёт кэша слоёв
80. Материалы Capstone Project могут стать основой:
А) курса физкультуры
Б) другой команды без ссылки
В) магистерского экзамена по истории
Г) дипломного проекта (ECA109)


ВАРИАНТ 2
1. Каскадная модель жизненного цикла рискованна для студенческого проекта, потому что:
А) ошибка в требованиях может обнаружиться только в конце, на испытаниях или защите
Б) она требует микросервисов
В) она запрещает документацию
Г) в ней нет этапа проектирования
2. Рекомендуемая для Capstone Project модель процесса:
А) только V-модель без итераций
Б) разработка без плана
В) гибридная: контрольные точки РК1 и РК2 и короткие итерации внутри
Г) чистая каскадная без итераций
3. Заинтересованные лица (stakeholders) — это:
А) только разработчики
Б) только комиссия
В) все, кто влияет на проект или на кого влияет его результат
Г) только заказчик
4. Какая тема сформулирована как инженерная задача, а не как технология?
А) сайт на WordPress
Б) бот на Python
В) приложение на React
Г) исключить конфликты бронирования 40 приборов лаборатории при времени ответа ≤ 300 мс
5. Техническая гипотеза — это:
А) окончательный вывод отчёта
Б) список задач в трекере
В) проверяемое предположение, что выбранное решение обеспечит требуемый результат
Г) название проекта
6. Proof of concept — это:
А) минимальный код, проверяющий одну критичную возможность
Б) итоговый релиз системы
В) план-график работ
Г) полная документация проекта
7. Юридическая осуществимость проекта проверяет:
А) наличие ноутбуков у команды
Б) удобство интерфейса
В) соблюдение законов и условий лицензий, например о персональных данных
Г) скорость работы API
8. Стратегия реагирования «передать риск» означает:
А) игнорировать риск
Б) заложить резерв времени
В) выбрать другую технологию
Г) использовать готовый сервис или поставщика, который берёт риск на себя
9. Какая лицензия накладывает обязательства на производный код?
А) MIT
Б) BSD
В) GPL
Г) Apache 2.0
10. Морфологическая таблица используется для:
А) записи замечаний обзора
Б) подсчёта баллов РК1
В) перебора комбинаций вариантов реализации подсистем
Г) хранения паролей
11. Операционная осуществимость оценивает:
А) цену лицензий
Б) будут ли пользователи действительно пользоваться системой
В) число серверов
Г) скорость сети
12. Сценарий использования (use case) содержит:
А) предусловия, основной и альтернативные потоки, исключения и постусловия
Б) только снимок экрана
В) только оценку трудоёмкости
Г) только SQL-запрос
13. Атомарность требования означает:
А) требование относится к атомам
Б) одно требование выражает одну мысль
В) требование нельзя изменить
Г) требование выполняется мгновенно
14. Почему «использовать Redis» — плохое требование?
А) в нём нет глагола
Б) оно слишком короткое
В) это решение, а не потребность пользователя
Г) Redis запрещён
15. Валидация требований отвечает на вопрос:
А) сколько стоит проект
Б) описывают ли требования то, что действительно нужно пользователям
В) скомпилирован ли код
Г) соответствует ли код стандарту PEP 8
16. Стандарт, задающий требования к спецификации требований:
А) ISO 9001
Б) ISO/IEC/IEEE 29148
В) IEEE 754
Г) RFC 2616
17. Архитектура «порты и адаптеры» позволяет:
А) изолировать ядро бизнес-логики от БД и внешних сервисов и заменять их адаптерами
Б) хранить пароли в коде
В) отказаться от интерфейсов
Г) убрать тесты
18. Высокая связность модуля означает:
А) модуль не имеет функций
Б) всё, что меняется вместе, находится вместе
В) модуль связан со всеми остальными
Г) модуль очень большой
19. Тактика повышения доступности при недоступном почтовом сервисе:
А) синхронное ожидание ответа почты
Б) увеличение шрифта
В) удаление уведомлений
Г) асинхронная отправка через очередь с повторной доставкой
20. Что показывает диаграмма контейнеров C4?
А) расписание команды
Б) отдельно запускаемые единицы системы, их технологии и протоколы связей
В) пользователей и их пароли
Г) классы и методы
21. «Всё в архитектуре — компромисс» означает:
А) любое решение одинаково
Б) архитектура не важна
В) компромиссы запрещены
Г) улучшение одного атрибута качества обычно ухудшает другой
22. Минимальный комплект архитектуры к РК1 включает:
А) только перечень библиотек
Б) только макет интерфейса
В) только отчёт об испытаниях
Г) диаграммы контекста и контейнеров, компоненты ключевого контейнера и ADR
23. Нормализация до третьей нормальной формы нужна, чтобы:
А) зашифровать данные
Б) уменьшить число тестов
В) каждый факт хранился в одном месте
Г) ускорить вёрстку страниц
24. Ограничение CHECK (start_ts < end_ts) обеспечивает:
А) шифрование данных
Б) уникальность пользователя
В) ускорение поиска
Г) невозможность сохранить бронь с пустым или обратным интервалом
25. Подход API-first означает:
А) API пишут после интерфейса
Б) API не документируют
В) спецификацию API пишут и согласуют до реализации
Г) сначала тестируют БД
26. Шаблон transactional outbox предполагает:
А) запись события в таблицу outbox в той же транзакции, что и изменение данных
Б) отправку письма до записи в БД
В) хранение событий в памяти клиента
Г) отказ от транзакций
27. Какой метод HTTP соответствует отмене брони /bookings/{id}?
А) HEAD
Б) DELETE
В) GET
Г) OPTIONS
28. Spike — это:
А) ошибка в коде
Б) тип базы данных
В) ограниченное по времени исследование для получения знания
Г) пиковая нагрузка на сервер
29. Правило одного изменения в эксперименте означает:
А) эксперимент проводится один раз
Б) в каждом сравнении меняется только независимая переменная
В) меняются все параметры сразу
Г) только один участник проводит эксперимент
30. Какой таймер Python подходит для измерения коротких интервалов?
А) time.perf_counter
Б) datetime.date.today
В) time.sleep
Г) random.random
31. Контролируемые факторы эксперимента — это:
А) участники команды
Б) меняемые параметры
В) результаты эксперимента
Г) условия, которые держат постоянными: данные, версии ПО, seed, оборудование
32. Нагрузочный тест проверяет:
А) орфографию интерфейса
Б) поведение системы при заданном числе одновременных запросов
В) структуру репозитория
Г) лицензии библиотек
33. Нулевая гипотеза H0 в техническом эксперименте обычно утверждает, что:
А) решение не обеспечивает требуемый эффект
Б) эксперимент не нужен
В) решение идеально
Г) данные отсутствуют
34. Стратегия интеграции «большой взрыв» опасна тем, что:
А) она запрещает тесты
Б) при сбое трудно понять, где ошибка, и проблемы обнаруживаются в конце
В) она требует заглушек
Г) она слишком медленная
35. «Ходячий скелет» — это:
А) скелетная анимация интерфейса
Б) только диаграмма классов
В) пустой репозиторий
Г) минимальная реализация всех подсистем, связанных в сквозной сценарий
36. Критерии выхода испытаний — это:
А) список ошибок компилятора
Б) условия начала работы над проектом
В) условия, при которых испытания считаются завершёнными
Г) правила выхода из аудитории
37. Почему высокое покрытие строк не гарантирует отсутствия ошибок?
А) покрытие нельзя измерить
Б) покрытие всегда 100%
В) тест может выполнить строку, не проверив результат
Г) строки не содержат ошибок
38. Порядок интеграции подсистем определяется прежде всего:
А) размером файлов
Б) желанием одного участника
В) алфавитным порядком имён
Г) зависимостями и рисками
39. Сколько баллов составляет РК1 по силлабусу?
А) 100
Б) 20
В) 40
Г) 10
40. Журнал замечаний обзора содержит:
А) только фамилии рецензентов
Б) только время начала
В) номер, раздел, описание, серьёзность, ответственного, срок и статус
Г) только оценку
41. Рецензенты получают материалы обзора:
А) заранее, за 2–3 дня
Б) не получают
В) после обзора
Г) в момент выступления
42. Правильная реакция автора на замечание рецензента:
А) игнорировать
Б) спорить до победы
В) удалить слайд
Г) уточнить суть и записать замечание, не вступая в спор
43. Что входит в комплект РК1?
А) только код прототипа
Б) паспорт, требования, анализ альтернатив, архитектура, контракты, протокол эксперимента, план интеграции и презентация
В) только отчёт об испытаниях
Г) только видео
44. Ответ на вопрос комиссии лучше всего строить так:
А) перевод вопроса на другую тему
Б) прямой ответ, затем доказательство из материалов
В) долгое вступление без ответа
Г) ссылка на интернет без проверки
45. Рекомендуемый размер pull request для качественного рецензирования:
А) до 300–400 строк изменений
Б) одна строка в месяц
В) 10 тысяч строк
Г) весь проект целиком
46. Определение готовности (Definition of Done) — это:
А) сумма баллов
Б) дата защиты
В) название ветки
Г) список условий, при выполнении которых задача считается завершённой
47. Что должно быть в файле .gitignore?
А) исходный код
Б) виртуальное окружение, локальные БД, файл .env с секретами, кэш
В) тесты
Г) README
48. Что делать, если токен API случайно попал в публичный репозиторий?
А) удалить коммит и ничего не менять
Б) считать его скомпрометированным и отозвать
В) переименовать файл
Г) ничего не делать
49. Сообщение коммита «FR-2: проверка пересечения интервалов (#12)» хорошее, потому что:
А) оно на русском языке
Б) описывает изменение и ссылается на требование и задачу
В) оно короткое
Г) в нём есть цифры
50. Контейнер Docker решает проблему:
А) медленного интернета
Б) различий окружений («у меня работает»)
В) орфографических ошибок
Г) отсутствия требований
51. Журнал интеграции фиксирует:
А) только фамилии
Б) только итоговую оценку
В) дату, версию, интегрированные подсистемы, результат сценария и проблемы
Г) расписание занятий
52. Типичная проблема интеграции при работе с датами:
А) отсутствие иконок
Б) медленный принтер
В) разные часовые пояса и форматы времени в подсистемах
Г) слишком большой шрифт
53. Принцип CI: сломанная сборка основной ветки должна:
А) оставаться до конца семестра
Б) игнорироваться
В) исправляться или откатываться немедленно
Г) удаляться вместе с репозиторием
54. Перед защитой заглушки на пути сквозного сценария следует:
А) скрыть от комиссии
Б) удалить вместе с тестами
В) заменить реальными компонентами, а оставшиеся указать в ограничениях
Г) оставить без упоминания
55. Порядок действий при сбое интеграции начинается с:
А) фиксации симптома и версии в журнале
Б) смены языка программирования
В) удаления тестов
Г) переписывания всей подсистемы
56. Почему текущее время передают в код как зависимость?
А) время нельзя получить в Python
Б) чтобы ускорить код
В) так требует PEP 8
Г) чтобы тесты не зависели от даты запуска
57. По Я. Нильсену для обнаружения большей части проблем удобства достаточно:
А) одного пользователя
Б) ни одного пользователя
В) тысячи пользователей
Г) около пяти пользователей
58. Протокол испытаний для каждого теста указывает:
А) только фамилию тестировщика
Б) требование, вид сценария, ожидаемый и фактический результат, статус
В) только цвет интерфейса
Г) только время запуска
59. Подделка (fake) в тестировании — это:
А) неработающий тест
Б) ложный отчёт
В) копия чужого кода
Г) упрощённая рабочая реализация зависимости, например БД в памяти
60. Какие сценарии обычно выявляют больше всего дефектов?
А) только нормальные
Б) только сценарии демонстрации
В) сценарии из документации аналогов
Г) граничные и ошибочные
61. Уровень журнала ERROR используется для:
А) отказа всей системы
Б) подробностей для разработчика
В) нормальных бизнес-событий
Г) сбоя отдельной операции
62. Правильный порядок исправления дефекта начинается с:
А) удаления падающего теста
Б) написания теста, который воспроизводит дефект и падает
В) выпуска релиза
Г) исправления без теста
63. Метод «пять почему» применяется для:
А) анализа первопричины дефекта
Б) выбора технологии
В) наименования веток
Г) оценки баллов
64. Сквозной идентификатор запроса в журналах позволяет:
А) найти все записи одного сценария в журналах разных подсистем
Б) уменьшить размер файла
В) зашифровать журнал
Г) ускорить базу данных
65. Delta debugging (А. Целлер) — это:
А) автоматическая минимизация входных данных, вызывающих сбой
Б) сжатие журналов
В) разность двух версий документа
Г) отладка в облаке
66. Ёмкость системы отличается от масштабируемости тем, что:
А) ёмкость относится к диску
Б) масштабируемость измеряется в мегабайтах
В) это синонимы
Г) ёмкость — измеренная нагрузка на текущей конфигурации, масштабируемость — способность расти при добавлении ресурсов
67. Невыполненный критерий приёмки в отчёте следует:
А) удалить из спецификации задним числом
Б) скрыть
В) указать с причиной, принятыми мерами и последствиями
Г) заменить другим критерием
68. Подхарактеристика «конфиденциальность» проверяется, например, тестом:
А) PDF открывается
Б) время ответа ≤ 300 мс
В) кнопка видна на мобильном экране
Г) запрос чужой брони возвращает 403
69. Угрозой достоверности оценки качества является:
А) ссылки на стандарт
Б) использование таблиц в отчёте
В) наличие графиков
Г) синтетические данные и нагрузка с одной машины
70. Где хранятся скрипты измерений качества для воспроизводимости?
А) в репозитории (например, experiments/quality) с командой запуска
Б) нигде
В) в презентации
Г) только на ноутбуке участника
71. Рекомендации MIT Communication Lab для слайдов:
А) без заголовков
Б) одна мысль на слайде, заголовок-утверждение, доказательство схемой или графиком
В) максимум текста на каждом слайде
Г) шрифт 10 pt
72. Резервный план демонстрации — это:
А) выступление без демонстрации
Б) перенос защиты
В) видео сквозного сценария, локальный запуск или скриншоты на случай сбоя
Г) замена проекта
73. Раздел «Обсуждение» отчёта:
А) интерпретирует результаты и сравнивает их с аналогами и целями
Б) содержит титульный лист
В) перечисляет литературу
Г) содержит только код
74. Объём основной части отчёта Capstone Project ориентировочно:
А) 25–40 страниц, подробности — в приложениях и репозитории
Б) 2 страницы
В) 300 страниц
Г) без ограничений с листингами всего кода
75. Ключевая ошибка отчёта:
А) утверждение «работает быстро» без числа и условий измерения
Б) ссылки на стандарты
В) наличие нумерованных рисунков
Г) раздел ограничений
76. Комплект РК2 по силлабусу включает:
А) версию с тегом, исходный код, инструкцию запуска, тестовые данные и результаты испытаний, отчёт и презентацию
Б) только видео
В) только презентацию
Г) только исходный код
77. Передача продукта (transition) по руководству NASA включает:
А) передачу продукта с документацией, обучением и поддержкой пользователю
Б) удаление репозитория
В) только оплату
Г) только защиту
78. Структура хорошего ответа комиссии:
А) ссылка на другого участника
Б) отказ отвечать
В) тезис, доказательство, граница применимости
Г) история проекта с первого дня
79. Ретроспектива команды по завершении проекта фиксирует:
А) извлечённые уроки: что сработало, что нет и что сделать иначе
Б) оценки других команд
В) пароли
Г) список покупок
80. Руководство администратора, передаваемое с проектом, описывает:
А) историю создания университета
Б) правила оформления слайдов
В) оценки участников
Г) установку, настройку, резервное копирование и обновление системы


КЛЮЧИ ОТВЕТОВ
Таблица 1 — Ключи ответов к экзаменационным вопросам
	№
	В-1
	В-2
	№
	В-1
	В-2
	№
	В-1
	В-2
	№
	В-1
	В-2

	1
	Г
	А
	21
	В
	Г
	41
	В
	А
	61
	В
	Г

	2
	Г
	В
	22
	В
	Г
	42
	А
	Г
	62
	Г
	Б

	3
	Б
	В
	23
	Б
	В
	43
	Г
	Б
	63
	Б
	А

	4
	А
	Г
	24
	Б
	Г
	44
	Б
	Б
	64
	А
	А

	5
	В
	В
	25
	А
	В
	45
	Б
	А
	65
	А
	А

	6
	Г
	А
	26
	Б
	А
	46
	В
	Г
	66
	В
	Г

	7
	Г
	В
	27
	А
	Б
	47
	А
	Б
	67
	А
	В

	8
	В
	Г
	28
	А
	В
	48
	В
	Б
	68
	Г
	Г

	9
	Г
	В
	29
	А
	Б
	49
	Б
	Б
	69
	Б
	Г

	10
	Б
	В
	30
	Г
	А
	50
	Б
	Б
	70
	А
	А

	11
	В
	Б
	31
	А
	Г
	51
	В
	В
	71
	А
	Б

	12
	Г
	А
	32
	В
	Б
	52
	А
	В
	72
	В
	В

	13
	Б
	Б
	33
	В
	А
	53
	Г
	В
	73
	Г
	А

	14
	Б
	В
	34
	Г
	Б
	54
	Г
	В
	74
	Г
	А

	15
	В
	Б
	35
	В
	Г
	55
	А
	А
	75
	А
	А

	16
	В
	Б
	36
	Б
	В
	56
	Б
	Г
	76
	В
	А

	17
	А
	А
	37
	А
	В
	57
	Б
	Г
	77
	В
	А

	18
	В
	Б
	38
	А
	Г
	58
	Б
	Б
	78
	Б
	В

	19
	Б
	Г
	39
	Б
	Б
	59
	Г
	Г
	79
	Г
	А

	20
	Г
	Б
	40
	А
	В
	60
	Г
	Г
	80
	Г
	Г



Перевод доли правильных ответов в баллы и итоговую оценку выполняется по правилам университета и порядку, утверждённому в силлабусе.

