СӨЖ №2: Тәуекелдерді азайту стратегиясын әзірлеу
 Мақсаты:
Жоба барысында туындауы мүмкін тәуекелдерді (risk) анықтап, оларды азайту немесе болдырмау жолдарын жоспарлау.
Бұл жұмыс арқылы сіз тәуекелдерді басқару дағдысын дамытасыз.

 Жұмыстың сипаттамасы:
Бұл тапсырма 14-аптада жасалған тәуекелдер картасына (Risk Map) негізделеді.
Сол картадағы ең маңызды және ықтималдығы жоғары 5–7 тәуекелге арнап нақты тәуекелдерді азайту жоспарын (Risk Mitigation Plan) жасауыңыз керек.
Жоспар көлемі — 3–5 бет.
Онда әр тәуекел үшін:
· нақты іс-қимылдар (шаралар),
· жауапты тұлғалар,
· орындау мерзімдері,
· қажетті ресурстар және
· күтілетін нәтиже көрсетіледі.

 Қажетті құралдар:
· Miro — тәуекелдерді талқылау және визуалды жоспарлау үшін;
· Google Docs — дайын жоспарды құжаттау және пішімдеу үшін.

 Орындау кезеңдері
1-қадам: Тәуекелдер картасын талдау
· 14-аптадағы Miro-тағы тәуекелдер картасын ашыңыз.
· Барлық тәуекелдерді қарап шығыңыз және ықтималдығы жоғары, әсері күшті 5–7 тәуекелді таңдаңыз.
(Олар әдетте "қызыл" немесе "сары" аймақтарда орналасады.)
· Таңдалған тәуекелдердің себебі мен салдарын қысқаша сипаттаңыз.





2-қадам: Тәуекелдерді азайту стратегияларын ойластыру
Әр тәуекелге арналған ықтимал шешімдерді (іс-қимылдарды) командамен бірге талқылаңыз.
Төмендегі төрт стратегияның бірін немесе бірнешеуін қолданыңыз:
	Стратегия түрі
	Сипаттамасы
	Мысал

	Азайту (Mitigation)
	Тәуекел ықтималдығы немесе салдарын төмендету
	Қосымша тестілеу, оқыту өткізу

	Қабылдау (Acceptance)
	Тәуекелді қабылдап, резервтік жоспар дайындау
	Ұсақ қателерге төзімділік

	Ауыстыру (Transfer)
	Тәуекелді үшінші тарапқа беру
	Сақтандыру, аутсорсинг

	Болдырмау (Avoidance)
	Тәуекел туғызатын әрекеттерден бас тарту
	Қауіпті технологияны қолданбау



3-қадам: Егжей-тегжейлі жоспарды құру
Google Docs-та төмендегідей кесте түрінде жоспар жасаңыз:
Мысал
	Тәуекелдің сипаттамасы
	Азайту бойынша іс-қимылдар
	Жауапты тұлға
	Мерзімі
	Қажетті ресурстар
	Күтілетін нәтиже

	Сервер істен шығуы
	Резервтік көшіру (backup) жүйесін орнату
	Әзірлеуші
	2 апта
	Сервер, уақыт
	Қолданба үздіксіз жұмыс істейді

	Деректердің ұрлануы
	Шифрлау және қос аутентификация енгізу
	Қауіпсіздік маманы
	1 апта
	API кілттері, сертификаттар
	Қауіп деңгейі төмендейді

	Командада коммуникацияның бұзылуы
	Апталық митингтер өткізу
	Команда жетекшісі
	Апта сайын
	Уақыт
	Жұмыс үйлесімді жүреді








4-қадам: Қорытынды және рәсімдеу
Құжат соңында келесілерді қосыңыз:
1. Кіріспе: Тапсырманың мақсаты және тәуекелдерді басқарудың жобадағы рөлі.
2. Негізгі бөлім: Тәуекелдерді азайту кестесі және әр стратегияның неге таңдалғаны.
3. Қорытынды: Бұл жоспар жобаның сәтті орындалуына қалай көмектесетінін түсіндіріңіз.


Бағалау критерийлері:
	Критерий
	Сипаттамасы
	Салмақ

	Дәлдік және нақтылық
	Іс-қимылдар нақты, өлшенетін және түсінікті
	30%

	Шығармашылық және бірегейлік
	Тәуекелдерді шешудегі тиімді және ерекше тәсілдер
	30%

	Толықтығы және қамту деңгейі
	Барлық маңызды тәуекелдер қамтылған және толық жоспарланған
	40%



